CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA

Rua Manoel José da Silva, nº 975 – Centro - Nova Independência/SP – Fone: (18)3744-1300

### EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2025 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA/SP. CONTRATADA: TIETÊ COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.847.745/0001-96. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de execução e da vigência do Contrato firmado entre as partes em 01/12/2025, em virtude da necessidade de serviços não previstos e ocorrência de chuvas, conforme justificativa técnica nos autos. DO PREÇO: Não houve alteração no valor total dos serviços, permanecendo o valor global de R$409.683,40. DO AMPARO LEGAL: O amparo legal do presente Termo Aditivo encontra-se consubstanciado no art. 115, § 5º, da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Nona do Contrato original. DO PRAZO: Fica prorrogada a execução e a vigência do Contrato por 01 (um) mês, com termo final em 31/08/2026. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 03/2025 de 01/12/2025. DO FORO: Comarca de Andradina/SP. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2026.